Team plan and work destribution

- Mục tiêu dự án

Mô tả ngắn gọn mục tiêu của dự án, ví dụ: "Phát triển mô hình ANN cho bài toán phân loại chữ số viết tay MNIST và triển khai song song hóa trên GPU sử dụng CUDA.

- Thành viên nhóm

| MSSV | Họ và tên |
| --- | --- |
| 22424001 | Trần Quốc Bảo |
| 22424006 | Lê Hà Giang |
| 22424034 | Phạm Duy Tùng |

- Phân chia công việc

| Nhiệm vụ | Mô tả công việc | Deadline | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Tìm hiểu cách hoạt động mô hình và ANN và tiền xử lý dữ liệu | Tìm hiểu cách thức hoạt động của mô hình ANN và xử lý dữ liệu đầu vào. |  | Hoàn thành |
| Thiết kế mô hình ANN | Xây dựng kiến trúc mạng neuron |  | Hoàn thành |
| Lập trình CUDA | Viết và tối ưu mã CUDA |  | Hoàn thành |
| Huấn luyện mô hình | Chạy các kiểm thử nghiệm huấn luyện |  | Hoàn thành |
| Đánh giá mô hình | Kiểm tra độ chính xác và hiệu xuất |  | Hoàn thành |
| Tài liệu và báo cáo | Viết tài liệu và báo cáo kết quả |  | Hoàn thành |
| Chuẩn bị triển khai | Hướng dẫn triển khai |  | Hoàn thành |

- Lịch trình dự kiến

- Tuần 1: Nghiên cứu và lập kế hoạch, tiền xử lý dữ liệu và thiết kế mô hình

- Tuần 2: Lập trình CUDA và bắt đầu huấn luyện mô hình

- Tuần 3: Đánh giá mô hình và viết tài liệu, chuẩn bị triển khai và báo cáo kết quả.

- Công cụ phần mềm

- CUDA, Google Coblab

- Kênh giao tiếp

- Skype : Nơi trao đổi, thảo luận

- Google drive: Nơi quản lý tài liệu